CAHIER DES CHARGES

YELOO+ — Application PWA de location immobilière

Propriétaire ↔ locataire · sans démarcheur · annonces vérifiées

Version 2.0 — 23 octobre 2026

Remplace la version 1.0 (mars 2026). Intègre les décisions de la réunion du 21 août 2026 et l'état réel du développement (branche YelooDev).

# 1. Résumé

YELOO+ met en relation propriétaires et locataires en Côte d'Ivoire, sans démarcheur, avec des annonces et des propriétaires vérifiés. Depuis la v1, le modèle a évolué : le locataire paie 3 000 FCFA pour réserver une visite, l'application prépare le bail, et YELOO+ n'encaisse jamais le loyer ni la caution.

Le cœur de l'application est en place (annonces, carte, vérification des propriétaires, messagerie, demandes de visite, paiement Wave, back-office). Avant le lancement public, il reste surtout : le cadre juridique, la règle de remboursement des visites, la mise en production du paiement Wave, et les fonctions de confiance (avis, signalements).

# 2. Ce qui a changé depuis la version 1

| Sujet | Version 1 (mars 2026) | Version 2 (octobre 2026) |
| --- | --- | --- |
| Relation | Contact direct gratuit avec le propriétaire | Contact débloqué après réservation d'une visite (3 000 FCFA) |
| Visites | Une visite libre | Deux visites : 1) visite du logement ; 2) prise du logement et préparation du bail |
| Argent | Commission 1–2 % envisagée sur les cautions | YELOO+ encaisse la visite, jamais le loyer ni la caution |
| Paiement | Mobile Money « à terme » | Wave Business intégré (paiement + confirmation automatique) |
| Carte | Google Maps / Street View | Leaflet + OpenStreetMap (sans Street View) |
| Logo | Symbole maison + texte | Logotype texte seul « Yeloo+ », « + » bleu |
| Marketing | Non prévu | Stratégie marketing, ligne éditoriale, SEO, contenus |

# 3. Parcours de location

Le parcours suit les deux visites décidées le 21 août 2026 :

- Publication : le propriétaire publie son logement (photos, prix, caution, avance, position GPS, photo 360°).

- Vérification : YELOO+ contrôle l'identité (CNI + selfie) et le justificatif de propriété avant publication.

- Réservation de la visite : le locataire paie 3 000 FCFA avec Wave ; il peut alors écrire au propriétaire et choisir un créneau.

- Visite 1 : visite du logement avec le propriétaire.

- Visite 2 : prise du logement ; l'application prépare le contrat de bail.

- Paiement du loyer et de la caution : directement entre locataire et propriétaire, hors de l'application.

# 4. Modèle de revenus

| Source | Qui paie | Statut |
| --- | --- | --- |
| Frais de visite (3 000 FCFA, valables 30 jours) | Locataire | Fait |
| Mise en avant d'annonce (label promo) | Propriétaire | Partiel |
| Abonnement propriétaire / « Publication+ » | Propriétaire | À faire |
| Bail généré automatiquement (payant) | Propriétaire ou locataire | À faire |
| Vérification express | Propriétaire | À faire |
| Module gestionnaire multi-logements | Gérants | À faire |

« Partiel » : l'administrateur peut déjà poser un label promotionnel sur une annonce, mais le propriétaire ne peut pas encore l'acheter.

# 5. Architecture technique en place

| Couche | Outil | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Interface | Next.js (PWA), Tailwind, Framer Motion | Hors ligne : page dédiée + service worker |
| API | FastAPI, SQLAlchemy, Alembic | 52 points d'accès (auth, annonces, messages, visites, baux, paiements, admin) |
| Base de données | PostgreSQL | Migrations Alembic |
| Fichiers | MinIO (S3) | Photos, vidéos, 360°, pièces jointes |
| Paiement | Wave Business (Checkout + webhook signé) | Accès visite valable 30 jours |
| Carte | Leaflet + OpenStreetMap | Géolocalisation et recherche à proximité |
| Visite 360° | Photo Sphere Viewer | — |
| Notifications | Web Push (VAPID) | Messages, visites, annonces |
| Hébergement | Interface sur Vercel, API sur Render | Supervision Grafana prévue (docker-compose) |

# 6. État d'avancement — ce qui est fait

| Module | Fonctionnalité | Statut |
| --- | --- | --- |
| Propriétaire | Inscription, dossier de vérification (CNI, selfie, justificatif) | Fait |
| Propriétaire | Publication d'annonces (photos, vidéo, 360°, GPS, caution, avance) | Fait |
| Propriétaire | Tableau de bord, mes biens, calendrier des visites | Fait |
| Propriétaire | Demandes de bail et suivi | Fait |
| Locataire | Recherche, filtres, carte, logements à proximité | Fait |
| Locataire | Fiche logement, visite 360°, favoris | Fait |
| Locataire | Réservation et paiement de visite Wave | Fait |
| Locataire | Messagerie avec pièces jointes | Fait |
| Locataire | Demande de visite (date + créneau) | Fait |
| Confiance | Badges « propriétaire vérifié » et « annonce vérifiée » | Fait |
| Administration | Back-office : utilisateurs, vérifications, publications, baux, notifications, modules | Fait |
| Application | PWA installable, notifications push, mode sombre, FR / EN | Fait |
| Design | Nouveau menu, charte v2, police Poppins, échelle de couleurs | Fait |
| Contenu | Ligne éditoriale appliquée (accents, prix « 185 000 FCFA / mois », vocabulaire) | Fait |
| Contrat | Aperçu du contrat dans l'application | Partiel |

# 7. Ce qui reste à faire

## 7.1 Bloquant avant le lancement public

| Tâche | Domaine | Statut |
| --- | --- | --- |
| Rendez-vous avocat : statut, frais de visite, ARTCI, bail (voir document dédié) | Juridique | En cours |
| Création de la société (CEPICI) et compte bancaire | Juridique | À faire |
| CGU, politique de confidentialité, mentions légales | Juridique | À faire |
| Règle de remboursement des visites, puis l'appliquer dans l'app | Produit | À faire |
| Mise en production Wave : migration base, secret du webhook, test réel à 3 000 FCFA | Technique | À faire |
| Modèle de bail validé par l'avocat, puis génération PDF | Produit | À faire |
| Refaire les logos SVG en logotype texte (ils montrent encore la maison) | Design | À faire |

## 7.2 Après le lancement (priorité haute)

| Tâche | Domaine | Statut |
| --- | --- | --- |
| Avis et notation dans les deux sens (propriétaire ↔ locataire) | Confiance | À faire |
| Signalements : 3 signalements = suspension automatique | Confiance | À faire |
| Abonnement propriétaire et « Publication+ » payants | Revenus | À faire |
| Envoi des photos hors ligne (IndexedDB + synchronisation) | Technique | À faire |
| Tests automatisés et fusion de YelooDev dans main | Technique | À faire |
| Ergonomie mobile : barre de titre trop haute, défilement bloqué par la visite 360° | Design | À faire |
| Stratégie marketing : ligne éditoriale validée, SEO, fiches produit, contenus | Marketing | En cours |

## 7.3 Plus tard

- Vérification express payante et module gestionnaire multi-logements.

- Autres opérateurs Mobile Money (Orange, MTN, Moov).

- Nouvelles villes au-delà d'Abidjan.

# 8. Cadre légal

Les questions juridiques sont détaillées dans le document « YELOO+ — Préparation du rendez-vous avec l'avocat » : ouvrir le document.

Les références de lois citées en v1 (loi n°2023-901 sur les startups numériques, ARTCI, OHADA) restent à confirmer par l'avocat. La mention « la plateforme n'est pas un agent immobilier agréé » dépend de la réponse sur notre statut.

# 9. Budget

Le budget de la v1 (environ 290 USD) ne couvrait que les outils et l'hébergement. Postes à chiffrer avant le lancement :

- Honoraires d'avocat (au forfait par document).

- Création de la société et formalités ARTCI.

- Frais Wave Business sur chaque paiement de visite.

- Vérification d'identité (temps humain ou service externe).

- Marketing : contenus, SEO, consultant.

# 10. Documents de référence

| Document | Emplacement |
| --- | --- |
| Charte graphique v2 | documentation/CHARTE_GRAPHIQUE_YELOO.md |
| Ligne éditoriale | documentation/LIGNE_EDITORIALE_YELOO.md |
| Préparation du rendez-vous avocat | https://claude.ai/artifact/LtTFYSVkhD4Z9oLXSzSfBk |
| Cahier des charges v1 | ImmoApp/Cahier_des_Charges_YELOO+.docx |